ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ FRONTEND РАЗРАБОТЧИКА (С НУЛЯ)

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ

Разработать полноценный frontend для системы бизнес-аналитики с поддержкой российских налоговых режимов и 24 аналитических инструментов.

Цели проекта:

- Обеспечить удобный интерфейс для создания и управления организациями

- Реализовать ежедневный ввод финансовых операций с накопительным учетом

- Поддержать выбор налогового режима и автоматический налоговый календарь

- Предоставить 24 аналитических инструмента с расчетами, графиками и ИИ-рекомендациями

- Обеспечить адаптивный и интуитивный дизайн без использования сторонних JS-фреймворков

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- HTML5, CSS3 (SCSS опционально)

- JavaScript ES6+

- Chart.js для визуализации

- localStorage для временного хранения данных

- Axios (или fetch) для работы с API в будущем

- Git для контроля версий

- VS Code с расширениями Live Server, ESLint, Prettier

ФАЙЛОВАЯ СТРУКТУРА

frontend/
├── index.html            # Точка входа
├── styles/
│   ├── main.css         # Основные стили
│   └── components.css   # Стили компонентов
├── scripts/
│   ├── app.js           # Основная логика приложения
│   ├── api.js           # HTTP-клиент
│   ├── dataGenerator.js # Генерация тестовых данных
│   ├── ui.js            # Функции работы с DOM
│   └── analytics/       # Скрипты аналитических инструментов (24 файла)
└── assets/
    ├── icons/
    └── images/

ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

Этап 1: Инициализация проекта и базовая структура (1 день)

- Создать репозиторий Git

- Настроить index.html с подключением стилей и скриптов

- Создать основные контейнеры в разметке:

  - Главная страница (список организаций)

  - Страница организации

  - Страница аналитических инструментов

  - Детальная страница инструмента

- Подключить Chart.js и настроить примерный canvas

- Настроить сборку SCSS (если используется) или подключить main.css

Этап 2: Страница создания и управления организациями (1-2 дня)

- Разметка формы создания организации:

  - Название, описание

  - Организационно-правовая форма

  - Система налогообложения

  - Регион, ОКВЭД, количество сотрудников, дата регистрации

- Валидация полей формы (JS)

- Сохранение организации в localStorage

- Отображение списка организаций на главной странице

- Реализовать выбор активной организации и переход на страницу организации

Этап 3: Ежедневный учет финансовых операций (1-2 дня)

- Разметка формы ввода транзакций:

  - Дата, категория (доход/расход), сумма, описание

- Валидация ввода

- Сохранение транзакций в localStorage под ключом организации

- Реализация функции generateTestData():

  - Генерация ежедневных случайных данных с 1 января 2025

  - Расчет налогов и накопительного баланса

  - Запись данных в localStorage

- Агрегация данных для месяцев и кварталов

Этап 4: Налоговый календарь (1 день)

- Разметка календаря налоговых обязательств

- Алгоритм расчета сроков по выбранному режиму

- Отображение даты и суммы налоговых платежей

- Уведомления о ближайших сроках (JS Alerts или UI-бейджи)

Этап 5: Список аналитических инструментов (1 день)

- Разметка сетки карточек (24 карточки)

- Для каждой карточки:

  - Название, категория, краткое описание

  - Кнопка "Получить аналитику"

- Обработчик нажатия на кнопку, переход на детальную страницу инструмента

Этап 6: Детальная страница инструмента с раскрывающимися списками (2-3 дня)

Для каждого инструмента реализовать:

- Шапку с KPI (общий доход, расходы, прибыль, налоги)

- Раскрывающиеся блоки:

  - Квартал → Месяц → День

- Таблицы: вывод данных по дням выбранного месяца

- Графики: два canvas для основных визуализаций

- Блок ИИ-рекомендаций

Этап 7: Реализация графиков и визуализации (1-2 дня)

- Функции для подготовки данных для Chart.js

- График динамики показателей (линия)

- Гистограмма доходов и расходов

- Диаграммы структуры данных (pie/bar)

- Настройка tooltips и legend

Этап 8: ИИ-рекомендации (1 день)

- Модуль recommendations.js

- Загрузка критериев из JSON спецификаций

- Функции анализа данных и генерации рекомендаций

- Вывод рекомендаций в UI

Этап 9: Инструменты анализа (3-4 дня)

Создать скрипты в папке analytics/ по одному на инструмент:

- platezhnyy_kalendar.js

- dds_klassicheskiy.js
... до 24 файла

Каждый файл должен:

- Экспортировать функцию analyze(data)

- Возвращать объект с данными для таблиц, графиков и рекомендациями

Этап 10: Интерфейс и UX/UI (1-2 дня)

- Адаптивная верстка для мобильных и desktop

- Стили для кнопок, таблиц, карточек, модалей

- Плавные анимации для раскрытия блоков

- Клавиатурная навигация и ARIA атрибуты

Этап 11: Тестирование и отладка (1-2 дня)

- Проверка работы на разных браузерах

- Ручное тестирование всех сценариев

- Исправление визуальных и логических багов

- Оптимизация производительности (ленивая загрузка данных)

Этап 12: Документация и передача (1 день)

- Сборка README.md с описанием проекта и инструкциями по запуску

- Документация структуры localStorage и форматов данных

- Техническое описание frontend архитектуры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Операционные инструменты (оставшиеся 13):

- Калькулятор финансового рычага

- Калькулятор себестоимости услуг

- Зарплатная ведомость

- Учет логистики

- Учёт ДЗ и КЗ поставщиков

- Управление запасами

- Учёт финансовой деятельности

- Учёт сделок

- Учёт основных средств

- Финмодель для торговых компаний

- Калькулятор рентабельности

- ОПиУ (отчет о прибылях и убытках)

- Баланс

Каждый из этих инструментов нужно реализовать аналогично первым 11: скрипт анализа, детализация по периодам, графики и рекомендации.

КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

- Полный функционал по описанию выше

- Корректная работа на порту 3000

- Отсутствие ошибок в консоли

- Адаптивность и UX-удобство

- Лаконичный и поддерживаемый код